## Slide 1: Watervalmethode
TB241IA
I&C systeemanalyse
20-09-2018
https://www.itpedia.nl/wp-content/uploads/2017/09/waterval.jpg?x86983

## Slide 2: Wie zijn wij?
Jeffrey Chantrel
Floris Kool
Tommy Oosters
Quint Sullock Enzlin

## Slide 3: Doel
Waar is de watervalmethode goed voor?

## Slide 4: Structuur
Historie
Hoe werkt het?
Voor- en nadelen
Conclusie

## Slide 5: Historie
1970
Winston Royce
2 Stappen te weinig voor grote of complexe projecten

## Slide 6: Historie
7 stappen:
System requirements
Software requirements
Analysis
Program design
Coding
Testing
Operation

## Slide 7: Hoe werkt de watervalmethode?
Stapsgewijs proces
Begineisen zijn eindeisen
System requirements
Software requirements
Analysis
Program design
Coding
Testing
Operation

## Slide 8: Hoe werkt de watervalmethode
Stap 1 & 2
  Requirements
System requirements
Software requirements
Analysis
Program design
Coding
Testing
Operation

## Slide 9: Hoe werkt de watervalmethode
Stap 3
  Analysis
System requirements
Software requirements
Analysis
Program design
Coding
Testing
Operation

## Slide 10: Hoe werkt de watervalmethode
Stap 4
  Program design
System requirements
Software requirements
Analysis
Program design
Coding
Testing
Operation

## Slide 11: Hoe werkt de watervalmethode
Stap 5
  Coding
System requirements
Software requirements
Analysis
Program design
Coding
Testing
Operation

## Slide 12: Hoe werkt de watervalmethode
Stap 6
  Testing
System requirements
Software requirements
Analysis
Program design
Coding
Testing
Operation

## Slide 13: Hoe werkt de watervalmethode
Stap 7
  Operation
System requirements
Software requirements
Analysis
Program design
Coding
Testing
Operation

## Slide 14: Voor- en nadelen
Vaak geassocieerd als een slechte methode

## Slide 15: Voordelen
Duidelijk, iedereen weet waar hij/zij aan toe is.
Duidelijke voortgang. Pas naar de volgende stap wanneer de vorige stap goed afgerond is.
Wijkt niet af van het oorspronkelijke doel
Risico mijden op het flink uitlopen van projecten

## Slide 16: Nadelen
In het begin is het lastig om alle details vast te leggen in requirements voor het eindresultaat.
Oplevering?
Weinig flexibiliteit

## Slide 17: Conclusie
Wanneer wel de watervalmethode?
  Concrete projecten met een vast budget, tijd en scope
  Collega’s op afstand
  Cliënt weinig beschikbaar
  Duidelijke tussentijdse mijlpalen
Wanneer niet de watervalmethode?
  Complexere projecten
  Eindresultaat nog niet duidelijk voor ogen
  Flexibelere omgeving (actoren, middelen)

## Slide 18: Vragenronde
Bedankt!

## Slide 19: Bronnen
Boek (..)
Internet (..)